1. Prosjektbeskrivelse

Formålet er å utvikle en enkel, men skalerbar multi-tenant bookingportal basert på samme teknologistack som kandidat 1:

- Hver kunde (tenant) registrerer seg, velger virksomhetstype (f.eks. hytteutleie, frisør) og får sin egen underside (slug).

- Kunden kan definere sine booking-objekter (hytter, frisørstoler, behandlere, rom osv.) med tilhørende tilgjengelighet i kalender.

- Systemet har rollebasert tilgang:

  - Kunde (tenant-admin / brukere hos kunden) med eget dashboard.

  - System-admin med oversikten over alle kunder, abonnement og innstillinger.

- Abonnementssystem uten betaling i første fase:

  - Bruker velger abonnement.

  - Middleware sjekker om brukeren har aktivt abonnement.

- Integrasjon mot Teletopia SMS:

  - Admin kan lagre API-nøkkel for SMS i databasen.

  - Mulighet for å sende testsms fra admin for å verifisere integrasjon.

- Landingsside som viser alle registrerte kunder, med lenke til hver kundes egne bookingside via slug.

Kandidaten er juniorutvikler under Jobbloop med faglig veiledning, og skal aktivt bruke AI-verktøy i arbeidet (planlegging, kodeforslag, dokumentasjon og feilsøking), men alltid forstå, kvalitetssikre og teste det som leveres.

2. Tech Stack

Prosjektet skal bygges på:

- Laravel 12

  - Auth, routing, Eloquent, migrasjoner, middleware, policies, osv.

  - Multi-tenant-støtte via egne tabeller og tenant_id-felt (ikke avansert SaaS-rammeverk i denne fasen).

- Laravel Breeze

  - Grunnleggende pålogging/registrering.

  - Kan utvides med roller og abonnement.

- Alpine.js

  - Lettvekts interaktivitet: dynamiske skjemaer, modaler, kalendar-interaksjon på klienten.

- Tailwind CSS

  - Styling av landingsside, dashboards, booking-views og admin-grensesnitt.

All konfigurasjon og alle innstillinger som brukerne kan påvirke (Teletopia-API-nøkkel, abonnementer, virksomhetstype, bookingoppsett etc.) lagres i databasen. Det skal ikke hardkodes nøkler eller kundespesifikke data i .env (unntak: systemets egne interne nøkler hvis nødvendig, men ikke per-tenant).

3. Hovedleveranser

3.1. Multi-tenant struktur og abonnement

- Modellering av tenants/kunder:

  - Tabell for tenants/customers med felter som navn, virksomhetstype, slug, aktiv-status.

  - Relasjon mellom users og tenants (f.eks. tenant_id på bruker eller pivot-tabell hvis flere tilknytninger).

- Abonnement:

  - Tabell for plans (standard abonnementstyper).

  - Tabell for subscriptions som knytter tenant til plan, inkl. aktiv-flag/datoer.

- Middleware:

  - Middleware som sjekker om innlogget bruker tilhører en tenant med aktivt abonnement før tilgang til booking/dashboard.

- Registreringsflyt:

  - Utvidet registreringsprosess:

    - Opprette bruker.

    - Opprette tenant.

    - Velge plan.

    - Aktivere tjenesten (f.eks. sett subscription.active = true).

3.2. Booking-objekter og kalender

- Booking-objekter (ressurser):

  - Tabell for resources (f.eks. hytte, stol, rom) med tenant_id.

  - Felter som navn, beskrivelse, kapasitet, type.

- Tilgjengelighet / kalender:

  - Enkel modell for tilgjengelighet, f.eks.:

    - resource_availabilities med dato, fra–til, eventuelt mønster (daglig/ukentlig).

    - Alternativt enkel struktur: tilgjengelig alle dager 08–16 i første versjon.

- Bookings:

  - Tabell for bookings knyttet til resource, dato/tid og kundeinformasjon (sluttbruker som booker).

- Kunde-underside (slug):

  - Offentlig rute for /{slug} som viser:

    - Oversikt over ressursene til den aktuelle tenant.

    - Booking-skjema der eksterne kunder kan velge dato/tid innenfor tilgjengelighet og registrere en booking.

3.3. Teletopia SMS-integrasjon

- Innstillinger i database:

  - Tabell for tenant_settings eller egen sms_settings-tabell med Teletopia API-nøkkel per tenant.

- Admin-funksjon:

  - Admin for tenant må kunne:

    - Lagre/endre Teletopia API-nøkkel.

    - Sende test-SMS fra admin-grensesnittet:

      - Input: telefonnummer.

      - Output: tilbakemelding om at SMS er sendt/feilet.

- SMS-tjeneste:

  - Egen service-klasse (f.eks. TeletopiaSmsService) som håndterer kall mot API.

  - Klar til å brukes i framtidige funksjoner (f.eks. booking-bekreftelser).

3.4. Rollebasert tilgang og dashboards

- Roller:

  - Minst to roller:

    - admin (systemadministrator).

    - customer / tenant_admin (kundeadmin hos hver tenant).

  - Evt. underroller for ansatte hos kundene på sikt.

- Dashboards:

  - Kunde-dashboard:

    - Oversikt over abonnement.

    - Status på konto.

    - Antall registrerte booking-objekter.

    - Snarveier til å administrere ressurser, tilgjengelighet og SMS-innstillinger.

  - System-admin-dashboard:

    - Liste over alle tenants.

    - Oversikt over abonnementer.

    - Enkle innstillinger pr tenant (aktiv/deaktiv, etc.).

3.5. Landingsside med kundeliste og slug-lenker

- Landingsside (/) som:

  - Presenterer systemet (kort tekst).

  - Viser oversikt over alle registrerte og aktive kunder (tenants).

  - Viser lenker til hver kundes underside via slug, f.eks. /salong-rosa der man kan booke direkte.

- Evt. enkel filtrering/søk på landingssiden (valgfritt hvis tid).

4. 2-ukers fremdriftsplan (10 arbeidsdager)

Uke 1 – Struktur, registrering, abonnement og grunnleggende multi-tenancy

Dag 1 – Oppstart, miljø og domeneforståelse

- Oppgaver:

  - Introduksjon til prosjekt, multi-tenant-konsept og ønsket funksjonalitet.

  - Sette opp Laravel 12 + Breeze + Tailwind + Alpine.

  - Opprette Git-branch for prosjektet.

- AI-bruk:

  - Generere sjekkliste for oppsett.

  - Få forslag til mappestruktur for multi-tenant-løsning (uten å introdusere unødvendig kompleksitet).

Dag 2 – Modellering av tenants, brukere og planer

- Oppgaver:

  - Designe tabeller og relasjoner for:

    - tenants (kunder).

    - plans.

    - subscriptions.

  - Lage migrasjoner, modeller og grunnleggende Eloquent-relasjoner.

- AI-bruk:

  - Generere forslag til migrasjonsfiler og modeller.

  - Få hjelp til å formulere fornuftige felter (f.eks. slug, active_from, active_to, status).

Dag 3 – Registrering og opprettelse av tenant + abonnement

- Oppgaver:

  - Utvide Breeze-registreringen:

    - Når en ny bruker registrerer seg, opprettes samtidig en tenant med valgt virksomhetstype og slug.

    - Opprette første subscription (uten betaling) og markere som aktiv.

  - Enkelt skjema i registreringsflyt for å velge virksomhetstype (hytteutleie, frisør, etc.) og plan.

- AI-bruk:

  - Hjelp til å utvide Breeze sine controllere og views.

  - Forslag til validering og slug-generering (Str::slug etc.).

Dag 4 – Middleware for aktivt abonnement + grunnleggende rolle-oppsett

- Oppgaver:

  - Implementere middleware:

    - Sjekker om innlogget bruker har tenant med aktiv subscription.

    - Redirecte/vis beskjed hvis ikke aktiv.

  - Innføre roller:

    - Evt. role-felt på users eller egen roles-tabell (enkel løsning i første omgang).

- AI-bruk:

  - Generere eksempel-middleware.

  - Forslag til enkel RBAC-struktur innenfor tidsrammen.

Dag 5 – Dashboards (kunde og admin) – første versjon

- Oppgaver:

  - Lage ruter og views for:

    - Kunde-dashboard:

      - Vise informasjon om tenant, abonnement, virksomhetstype.

    - Admin-dashboard:

      - Liste over alle tenants og deres abonnement.

  - Enkel, oversiktlig layout med Tailwind.

- AI-bruk:

  - Få forslag til Tailwind-layout for dashboards.

  - Generere Blade-partials for å gjenbruke komponenter (kortkomponenter, tabeller).

Uke 2 – Booking-objekter, kalender, SMS og landingsside

Dag 6 – Modellering av booking-objekter og tilgjengelighet

- Oppgaver:

  - Definere tabeller:

    - resources (booking-objekter, knyttet til tenant_id).

    - resource_availabilities eller tilsvarende for tilgjengelighet.

  - Lage migrasjoner, modeller og relasjoner.

- AI-bruk:

  - Hjelp til å velge enkel, men utvidbar modell for tilgjengelighet.

  - Generere forslag til relasjoner og Eloquent-scopes.

Dag 7 – CRUD for booking-objekter og enkel kalenderlogikk

- Oppgaver:

  - Admin-grensesnitt for tenants:

    - Opprett/rediger/slett booking-objekter.

  - Enkel kalender-/tilgjengelighetslogikk:

    - F.eks. definere åpningstider pr. dag, eller minimum: definere hvilke dager ressursen er tilgjengelig.

- AI-bruk:

  - Generere eksempel på et ressurs-admin-UI i Blade + Tailwind.

  - Hjelp til å implementere enkel kalender-/datologikk i kontrollere eller services.

Dag 8 – Kunde-underside (slug) og booking-skjema

- Oppgaver:

  - Offentlig rute: /{slug}:

    - Slår opp tenant via slug.

    - Viser liste over tilknyttede booking-objekter.

  - Implementere et booking-skjema som:

    - Lar sluttbruker velge ressurs og dato (eventuelt tid).

    - Lagrer booking i bookings-tabellen.

  - Vise en enkel bekreftelse til sluttbruker.

- AI-bruk:

  - Generere routing- og controller-logikk for slug-baserte sider.

  - Forslag til validering og enkel konflikt-sjekk (ikke dobbeltbook samme ressurs/tidspunkt).

Dag 9 – Teletopia SMS-integrasjon og innstillinger i database

- Oppgaver:

  - Lage tabell for sms_settings eller tilsvarende som inneholder:

    - tenant_id.

    - API-nøkkel og eventuelle ekstra parametre.

  - Admin for tenant:

    - Skjema for å lagre/oppdatere Teletopia-API-nøkkel.

    - Funksjon for å sende test-SMS til valgt nummer.

  - Implementere TeletopiaSmsService som:

    - Leser API-nøkkelen fra databasen.

    - Utfører API-kall mot Teletopia (testmetode).

- AI-bruk:

  - Få forslag til service-klasse og enkel error-håndtering.

  - Hjelp til å skrive pseudo-kall mot Teletopia basert på dokumentasjon (kandidaten legger inn faktiske endpoints).

Dag 10 – Landingsside, opprydding, tester og presentasjon

- Oppgaver:

  - Implementere landingsside (/) som:

    - Forklarer tjenesten kort.

    - Viser liste over aktive tenants (kunder) med lenke til /{slug}.

  - Opprydding:

    - Rydde i routes, kontrollere og views.

    - Kommentere og kortdokumentere hoveddeler av koden.

  - Enkle tester:

    - Manuelle tester av:

      - Registrering og tilknytning til tenant.

      - Abonnement-middleware.

      - Opprettelse av booking-objekter.

      - Booking via slug-side.

      - Test-SMS med Teletopia.

  - Forberedelse av kort demo/presentasjon:

    - Flyt: fra landingsside → registrering → dashboard → booking-setup → slug-side → booking → test-SMS.

- AI-bruk:

  - Få forslag til struktur i README (oppsett, funksjonsoversikt).

  - Generere skisse til demo-manus, punktvis.

5. Bruk av AI – forventninger og retningslinjer

Kandidaten skal:

- Bruke AI til å:

  - Bryte ned oppgaver i mindre steg.

  - Få kodeforslag til migrasjoner, modeller, controllere, Blade-views og services.

  - Få forklaringer på konsepter: multi-tenancy, middleware, role-based access, API-integrasjon.

  - Hjelp til å skrive korte beskrivelser og dokumentasjon.

- Alltid:

  - Lese gjennom og forstå AI-generert kode.

  - Tilpasse kode til prosjektets konvensjoner og krav.

  - Teste funksjonalitet før commit.

Veileder skal:

- Kvalitetssikre kritiske deler (autentisering, autorisasjon, multi-tenant-isolasjon).

- Gi tilbakemelding på arkitekturvalg og bruk av AI (balanse mellom læring og effektivitet).

6. Suksesskriterier

Overordnet

- Kandidaten leverer en fungerende prototype på en multi-tenant bookingportal, hvor:

  - Bruker kan registrere seg, opprette tenant og aktivere abonnement.

  - Middleware håndhever at kun aktive abonnement har tilgang til bookingfunksjon.

  - Tenants kan opprette booking-objekter med tilgjengelighet.

  - Sluttbrukere kan gå til kundens slug-side og gjøre booking.

  - Teletopia-integrasjon er implementert med test-SMS-funksjon.

  - Alle relevante innstillinger (inkl. Teletopia API-nøkkel) ligger i databasen.

Spesifikke suksesskriterier

- Multi-tenancy og abonnement

  - tenants, plans, subscriptions er korrekt modellert og fungerer i praksis.

  - Middleware avviser/redirecter brukere uten aktivt abonnement.

- Booking og kalender

  - Ressurser (booking-objekter) kan opprettes pr tenant.

  - Enkle regler for tilgjengelighet fungerer.

  - Bookings lagres og vises i et oversiktlig grensesnitt.

- Teletopia SMS

  - API-nøkkel lagres i database, ikke i .env.

  - Test-SMS kan sendes fra admin-UI og gir tydelig tilbakemelding.

- Rollebasert tilgang og dashboards

  - Minst to roller med forskjellig tilgangsnivå.

  - Kunde-dashboard og admin-dashboard er funksjonelle og informative.

- Landingsside og slug-baserte undersider

  - Landingssiden viser liste over tenants med lenker til deres slug.

  - Sluttbruker kan gå til /{slug}, se ressurser og gjøre booking.

- Læring og AI-bruk

  - Kandidaten viser forståelse for multi-tenant-prinsipper, rollebasert tilgang og enkel SaaS-arkitektur.

  - Kan peke på konkrete situasjoner der AI hjalp, og situasjoner der AI-forslag måtte korrigeres.